## Slide 1: Model-model Proses PL
Software Process Models

## Slide 2: Topik
Model-model Proses Perangkat Lunak
Model Waterfall
Incremental development
Reuse-oriented software engineering

## Slide 3: Model Proses Perangkat Lunak
Model proses PL adalah representasi dari sebuah proses perangkat lunak.
Setiap model proses merepresentasikan sebuah proses PL dari sudut pandang tertentu.
Setiap model proses hanya merepresentasikan sebagian informasi dari keadaan sebenarnya (parsial).

## Slide 4: Model-model Proses PL
Model Waterfall
  Termasuk proses plan-driven. Setiap aktivitas dilakukan secara berurutan.
Incremental development
  Spesifikasi, pengembangan, dan validasi dilakukan secara berselang-seling. Proses bisa termasuk plan-driven atau agile.
Reuse-oriented software engineering
  Menggabungkan komponen-komponen reusable yang sudah ada ketika membangun PL.

## Slide 5: Model Proses PL dalam Dunia Nyata
Model-model proses tidak digunakan secara terpisah dan eksklusif.
Model-model proses dapat saling dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan PL.
Dalam satu pembangunan sistem, berbagai model proses dapat dikombinasikan.

## Slide 6: Model Waterfall
Model Waterfall terdiri dari beberapa fase, yaitu:
  Analisa dan definisi kebutuhan (Requirement analysis and definition)
  Desain sistem dan perangkat lunak (System and software design)
  Implementasi dan unit testing (Implementation and unit testing)
  Uji coba sistem dan uji coba terintegrasi (Integration and system testing)
  Pengoperasian dan perawatan (Operation and maintenance)

## Slide 7: Ilustrasi Model Waterfall
Requirements Definition
System and Software Design
Implementation and Unit Testing
Integration and System Testing
Operation and Maintenance

## Slide 8: Kelemahan Model Waterfall
Setiap fase dilakukan jika fase sebelumnya sudah selesai.
  Sehingga model ini sulit mengakomodasi perubahan kebutuhan pengguna PL.
Spesifikasi kebutuhan PL harus sudah lengkap dan terdefinisi di fase awal.
  Sangat sedikit sistem-sistem yang spesifikasi kebutuhannya sudah jelas di fase awal.
  Terkadang di fase implementasi, programmer menemukan desain yang tidak sesuai akan tetapi tidak bisa kembali ke fase desain.

## Slide 9: Penggunaan Model Waterfall
Model ini cocok untuk sistem yang spesifikasi kebutuhannya sudah jelas dan tidak memiliki banyak perubahan.
Model ini juga banyak digunakan pada sistem-sistem besar yang dikerjakan secara terpisah di banyak tempat.

## Slide 10: Incremental Development
Pada model ini PL dibangun dalam versi-versi kecil.
Setiap versi terdiri dari aktivitas spesifikasi, pengembangan, dan validasi.
Model ini diawali dengan implementasi versi awal yang berisi implementasi kebutuhan minimum.
Pengguna melihat versi awal dan memberikan umpan balik.
Umpan balik tersebut digunakan untuk implementasi versi selanjutnya.
Aktivitas-aktivitas ini dilakukan sampai mencapai versi final.

## Slide 11: Ilustrasi Incremental Development
Specification
Development
Validation
Outline Description
Initial Version
Initial Version
Intermediate Versions
Final Version
Concurrent Activities

## Slide 12: Keuntungan dari Incremental Dev.
Biaya untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan dari pengguna PL bisa ditekan.
Lebih mudah untuk mendapatkan umpan balik dari hasil implementasi.
  Pengguna PL dapat memberikan komentar dan umpan balik berdasarkan hasil implementasi.
Pengguna lebih sering menerima dan melihat PL yang sedang dikembangkan.

## Slide 13: Kelemahan Incremental Dev.
Kemajuan tidak tampak dari proses.
  Karena tidak ada dokumentasi yang merepresentasikan setiap versi.
  Membuat dokumentasi untuk setiap versi tidak efisien dalam biaya.
Kualitas struktur sistem menurun seiring dengan peningkatan versi.
  Perubahan-perubahan membuat kualitas struktur sistem menurun. Oleh karena itu perlu investasi dalam melakukan proses refactoring untuk menjaga kualitas.

## Slide 14: Reuse-oriented Software Engineering
Sistem dibangun memanfaatkan komponen-komponen yang sudah ada (COTS: Commercial-off-the shelf systems).
Terdiri dari beberapa tahapan:
  Analisa komponen (Component analysis)
  Modifikasi kebutuhan (Requirement modification)
  Desain sistem dengan penggunaan kembali (System design with reuse)
  Pengembangan dan integrasi (Development and integration)

## Slide 15: Ilustrasi Reuse-oriented SE
Requirements specification
Component Analysis
Requirement modification
System design with reuse
Development and integration
System validation

## Slide 16: Tipe Komponen Perangkat Lunak
Tipe-tipe komponen yang dapat digunakan, yaitu:
  Web services.
  Sekumpulan obyek-obyek (Collections of objects) yang terintegrasi dalam sebuah component framework sebagai contoh: .NET atau J2EE.
  Perangkat lunak yang didesain untuk kondisi khusus (stand-alone software systems).

## Slide 17: Keuntungan Reuse-oriented SE
Meminimalisir besar PL yang harus dibangun.
  Meminimalisir biaya dan resiko.
Waktu pengembangan yang lebih cepat.
  Waktu delivery PL yang lebih singkat.

## Slide 18: Kelemahan Reuse-oriented SE
Spesifikasi kebutuhan pengguna terkadang harus dikorbankan untuk dapat menyesuaikan dengan spesifikasi komponen PL yang ada.
Akibatnya, sistem yang dibangun mungkin tidak sesuai dengan keinginan pengguna PL.

## Slide 19: Referensi
Sommerville, I., Software Engineering 8th edition, Addison-Wesley