## Slide 1: Extreme Programming (XP)

## Slide 2: Topik
Extreme Programming
Refactoring
Uji coba (Testing)
Pair Programming

## Slide 3: Extreme Programming
Metode agile yang paling terkenal dan banyak digunakan.
Pendekatan “ekstrim” terhadap pengembangan iteratif.
  Versi-versi baru dibangun beberapa kali dalam satu hari.
  Tahapan-tahapan diselesaikan setiap 2 minggu.
  Semua uji coba harus dijalankan untuk setiap build, dan sebuah build diterima jika uji coba berjalan dengan lancar.

## Slide 4: XP dan Prinsip Agile
Pengembangan bertahap didukung melalui rilis sistem kecil namun sering.
Keterlibatan pengguna berarti keterlibatan penuh pengguna di dalam tim.
Fokus pada orang melalui pair programming, kepemilikan bersama, dan proses yang menghindari waktu kerja yang panjang.
Perubahan diakomodir melalui rilis sistem yang teratur.
Menjaga kesederhanaan sistem dengan melakukan refactoring kode.

## Slide 5: Putaran Rilis XP

## Slide 6: Praktek-praktek XP
Principle or practice | Description
Incremental planning | Requirements are recorded on story cards and the stories to be included in a release are determined by the time available and their relative priority. The developers break these stories into development ‘Tasks’. See Figures 3.5 and 3.6.
Small releases | The minimal useful set of functionality that provides business value is developed first. Releases of the system are frequent and incrementally add functionality to the first release.
Simple design | Enough design is carried out to meet the current requirements and no more.
Test-first development | An automated unit test framework is used to write tests for a new piece of functionality before that functionality itself is implemented.
Refactoring | All developers are expected to refactor the code continuously as soon as possible code improvements are found. This keeps the code simple and maintainable.

## Slide 7: Praktek-praktek XP
Pair programming | Developers work in pairs, checking each other’s work and providing the support to always do a good job.
Collective ownership | The pairs of developers work on all areas of the system, so that no islands of expertise develop and all the developers take responsibility for all of the code. Anyone can change anything.
Continuous integration | As soon as the work on a task is complete, it is integrated into the whole system. After any such integration, all the unit tests in the system must pass.
Sustainable pace | Large amounts of overtime are not considered acceptable as the net effect is often to reduce code quality and medium term productivity
On-site customer | A representative of the end-user of the system (the customer) should be available full time for the use of the XP team. In an extreme programming process, the customer is a member of the development team and is responsible for bringing system requirements to the team for implementation.

## Slide 8: Skenario Kebutuhan
Dalam XP, pengguna adalah bagian dari tim XP, dan bertanggung jawab untuk mengambil keputusan dalam spesifikasi kebutuhan.
Kebutuhan pengguna dituangkan dalam bentuk skenario atau “user stories.”
Skenario tertulis diatas kertas dan tim pengembang membagi menjadi tugas-tugas implementasi (implementation tasks). Tugas tersebut menjadi basis penjadwalan dan perhitungan biaya.
Pengguna menentukan skenario yang akan diikutkan pada rilis selanjutnya berdasarkan skala prioritas.

## Slide 9: Contoh: skenario “prescribing medication”

## Slide 10: Contoh “task cards” untuk prescribing medication

## Slide 11: Refactoring
Tim programmer mencari kemungkinan untuk meningkatkan kualitas PL meskipun tidak ada kebutuhan mendesak untuk peningkatan kualitas PL.
Membuat kode PL mudah dipahami sehingga mengurangi kebutuhan akan dokumentasi PL.
Perubahan lebih mudah dilakukan karena kode yang terstruktur dan jelas.
Akan tetapi, beberapa perubahan membutuhkan refactoring pada arsitektur dan membutuhkan usaha yang lebih besar.

## Slide 12: Contoh Refactoring
Organisasi ulang hirarki kelas untuk menghilangkan duplikasi kode.
Membersihkan dan mengganti nama-nama atribut dan method agar mudah dipahami.
Mengganti kode dengan method-method yang sudah tersedia didalam pustaka.

## Slide 13: Uji coba dalam XP
Uji coba memegang peranan penting dalam XP. Program diuji coba setiap ada perubahan.
Fitur-fitur uji coba dalam XP:
  Pengembangan berbasis uji coba (test first driven development)
  Pengembangan uji coba bertahap dari skenario (incremental test development)
  Keterlibatan pengguna dalam pembuatan uji coba dan validasi
  Uji coba otomatis.

## Slide 14: Test-first development
Menulis kode uji coba sebelum kode implementasi untuk mengklarifikasi spesifikasi kebutuhan yang akan diimplementasikan.
Uji coba ditulis sebagai program sehingga dapat dijalankan secara otomatis.
  Mengandalkan framework uji coba, contoh: JUnit.
Kode uji coba terdahulu dan kode baru dijalankan secara otomatis jika fungsionalitas baru ditambahkan. Untuk memastikan bahwa penambahan fungsi tidak menimbulkan error.

## Slide 15: Pair Programming (1)
Dalam XP, programmer bekerja secara berpasangan, duduk bersama membuat kode.
Membantu membangun rasa kepemilikan kode dan menyebarkan pengetahuan ke seluruh tim.
Berperan sebagai proses review informal.
Produktivitas pair programming setara dengan dua orang bekerja secara independen.
Dua programmer duduk bersama dengan satu komputer.

## Slide 16: Pair Programming (2)
Programmer dipasangkan secara dinamis sehingga seluruh anggota tim saling mengenal selama proses pengembangan PL.
Berbagi pengetahuan menyebabkan menurunnya resiko kegagalan proyek jika anggota meninggalkan tim.

## Slide 17: Keuntungan Pair Programming
Mendukung ide kepemilikan dan tanggung jawab bersama terhadap sistem.
Berperan sebagai proses review informal karena setiap baris kode paling tidak dilihat oleh minimal 2 programmer.
Mendukung proses refactoring yang merupakan proses peningkatan kualitas PL.

## Slide 18: Referensi
Sommerville, I., Software Engineering 8th edition, Addison-Wesley, 2007