## Slide 1: Pengembangan PL menggunakan Metode Agile
Agile Software Development

## Slide 2: Topik
Pengembangan PL dengan Cepat (rapid)
Metode Agile
Prinsip-prinsip Metode Agile
Penerapan Metode Agile
Kelemahan Metode Agile

## Slide 3: Pengembangan PL dengan cepat (rapid)
Pengembangan PL cepat adalah salah satu kebutuhan penting untuk sistem PL.
  Bisnis beroperasi dengan cepat, perubahan kebutuhan yang cepat menjadikan sulit sekali untuk membuat kebutuhan PL yang stabil.
  PL harus berevolusi dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang cepat berganti.

## Slide 4: Pengembangan PL dengan cepat (rapid)
Spesifikasi, desain, dan implementasi dilakukan secara berselang seling.
Sistem dibangun dalam urutan versi, dimana pemangku kepentingan terlibat dalam evaluasi tiap versi.
Antarmuka (GUI) dibangun menggunakan IDE (integrated development environment) atau kakas grafis.

## Slide 5: Metode Agile
Ketidakpuasan akan metode desain tahun 1980-an dan 1990-an menyebabkan lahirnya metode Agile.
Metode Agile memiliki karakteristik:
  Fokus kepada kode daripada desain.
  Berbasis kepada pendekatan iteratif.
  Menyelesaikan PL dengan cepat dan berevolusi dengan cepat untuk memenuhi perubahan kebutuhan pengguna PL.
Menghilangkan biaya ekstra (overhead) pada proses PL dan merespon dengan cepat perubahan kebutuhan tanpa kerja ulang yang terlalu banyak.

## Slide 6: Agile Manifesto
We are uncovering better ways of developing software by doing it and helping others do it. Through this work we have come to value:
  Individuals and interactions over processes and tools Working software over comprehensive documentation Customer collaboration over contract negotiation Responding to change over following a plan
That is, while there is value in the items on the right, we value the items on the left more.

## Slide 7: Prinsip-prinsip Metode Agile
Prinsip | Deskripsi | 
Keterlibatan pengguna | Pengguna harus ikut terlibat dalam proses pengembangan. Peran mereka adalah untuk menyediakan dan memberi prioritas terhadap kebutuhan sistem baru, dan mengevaluasi iterasi pada sistem. | 
Penyelesaian bertahap | PL dibangun secara bertahap dengan pengguna ikut menentukan kebutuhan yang termasuk dalam setiap tahapan. | 
Fokus pada orang bukan proses | Keahlian dan kemampuan tim pengembang harus dimanfaatkan. Anggota tim harus diberi kebebasan untuk menentukan cara bekerja mereka sendiri. | 
Mengakomodasi Perubahan | Mengantisipasi kebutuhan sistem akan berubah sehingga membuat desain sistem yang dapat mengakomodasi perubahan. | 
Menjaga kesederhanaan | Fokus kepada kesederhanaan PL yang sedang dibangun. Mengurangi secara aktif kompleksitas dari sistem. | 

## Slide 8: Penerapan Metode Agile
Pengembangan PL dimana produk yang dibangun berskala kecil atau menengah.
Pengembangan sistem dimana ada komitmen jelas dari pengguna untuk ikut terlibat didalam proses pengembangan PL dan tidak ada banyak aturan luar dan regulasi yang mempengaruhi PL.
Dikarenakan fokus kepada sistem yang kecil, maka penerapan metode Agile pada sistem besar akan menemukan masalah.

## Slide 9: Kelemahan Metode Agile
Akan sulit menjaga minat pengguna PL untuk tetap terlibat dalam proses pengembangan.
Anggota tim mungkin tidak sesuai dengan karakteristik metode Agile.
Memberi prioritas pada perubahan akan sulit jika ada banyak pemangku kepentingan.
Menjaga kesederhanaan sistem memerlukan kerja ekstra.
Kontrak bisa menjadi masalah sama halnya dengan pendekatan pengembangan iteratif.

## Slide 10: Metode Agile dan Perawatan PL
Banyak organisasi lebih banyak menghabiskan waktu merawat PL dibandingkan membangun PL.
Sehingga agar metode Agile sukses maka perawatan PL harus didukung penuh sama halnya dengan pengembangan PL.
Masalah bisa muncul jika tim pengembang asli tidak dapat dipertahankan.

## Slide 11: Plan-driven dan Pengembangan Agile
Pengembangan dengan Plan-driven
  Terbagi atas tahapan-tahapan yang keluarannya telah direncanakan diawal.
Pengembangan dengan Agile
  Spesifikasi, desain, implementasi, dan uji coba dilakukan secara berselang. Keluaran dari proses pengembangan ditentukan melalui proses negosiasi selama proses pengembangan PL.

## Slide 12: Plan-driven dan Pengembangan Agile

## Slide 13: Isu Teknis, SDM, dan Organisasi
Kebanyakan proyek melibatkan elemen-elemen dari plan-driven dan proses Agile. Keseimbangan antara keduanya tergantung dari:
  Apakah sangat penting untuk memiliki spesifikasi dan desain yang sangat detil sebelum berpindah ke implementasi? Jika benar maka kemungkinan pendekatan plan-driven lebih cocok.
  Apakah melibatkan pengguna PL untuk mendapatkan umpan balik dengan cepat sangat realistis? Jika benar gunakan metode Agile.

## Slide 14: Isu Teknis, SDM, dan Organisasi
Seberapa besar sistem yang akan dibangun? Metode agile cocok dengan sistem yang dibangun oleh tim kecil. Jika membutuhkan tim besar maka pendekatan plan-driven lebih cocok.
Apakah tipe dari sistem yang akan dibangun? Pendekatan plan-driven dibutuhkan untuk membangun sistem yang membutuhkan banyak analisis sebelum implementasi.
Berapa lama umur hidup sistem? Sistem dengan umur hidup lama membutuhkan dokumentasi desain untuk komunikasi antar pengembang dan tim pendukung

## Slide 15: Isu Teknis, SDM, dan Organisasi
Teknologi apa yang tersedia untuk mendukung pengembangan sistem? Metode agile tergantung pada kakas berkualitas untuk mengakomodasi desain yang berevolusi.
Bagaimana organisasi tim pengembang? Jika time pengembang tersebar, maka sebuah dokumen desain perlu dibuat untuk berkomunikasi.
Seberapa bagus kualitas desainer dan programer di tim pengembang? Metode agile membutuhkan kualitas individu yang lebih tinggi.

## Slide 16: Referensi
Sommerville, I., Software Engineering 8th edition, Addison-Wesley, 2007